社团活动管理系统开发日志、前端功能实现

第1天 - 2026.1.1

工作任务

项目基础框架搭建完成

Element Plus组件库集成配置

路由系统初始化配置

登录页面UI开发完成

完成情况

核心进度：

使用Vite创建Vue 3项目，配置TypeScript支持

Element Plus按需导入配置成功，主题色设置为蓝色系

Vue Router配置了基础路由结构，支持懒加载

登录页面完成，包含表单验证和记住密码功能

关键代码：

javascript

// axios配置

const service = axios.create({

baseURL: import.meta.env.VITE_API_URL,

timeout: 10000,

headers: {'Content-Type': 'application/json'}

})

遇到的问题与解决

问题：Element Plus图标注册冲突

现象：多个组件使用相同图标名时报错

解决：使用自定义前缀避免冲突，修改为 el-icon- 前缀

问题：Vite开发服务器热更新失效

现象：修改.vue文件后页面不自动刷新

解决：检查发现是防抖插件冲突，移除后正常

技术收获

Vue 3 Composition API：ref和reactive的使用场景更清晰

Element Plus表单：掌握了rules动态验证规则

Vite配置：学会了alias路径别名配置

明日计划

完成用户注册页面

实现请求拦截器（token自动添加）

开发主布局框架

第2天 - 2026.1.2

工作任务

注册页面开发完成

axios拦截器配置

主布局框架搭建

对接登录接口调试

完成情况

核心进度：

注册页面包含学生/社长角色选择，表单验证完善

请求拦截器实现了token自动添加和401跳转登录

响应拦截器统一处理错误消息

主布局包含头部导航、侧边栏、内容区域

页面结构：

text

src/

├── views/

│   ├── Login.vue        # 登录页

│   ├── Register.vue     # 注册页

│   └── Dashboard.vue    # 主页

├── components/

│   └── Layout/         # 布局组件

└── stores/             # Pinia状态管理

遇到的问题与解决

问题：跨域请求失败

现象：调用后端接口时CORS错误

解决：后端添加@CrossOrigin注解，前端配置proxy

问题：Pinia持久化问题

现象：刷新页面后用户状态丢失

临时方案：使用localStorage配合Pinia插件

技术收获

Pinia状态管理：模块化store管理用户和权限状态

路由守卫：实现了基于角色的路由权限控制

Axios封装：统一的错误处理和loading状态管理

明日计划

开发社团列表页面

实现社团详情查看

对接社团CRUD接口

第3天 - 2026.1.3

工作任务

社团列表页面开发

社团详情弹窗组件

对接社团管理接口

响应式布局优化

🛠️ 完成情况

核心进度：

社团列表使用Element Plus表格组件，支持分页和搜索

详情弹窗使用el-dialog，展示社团完整信息

成功对接后端的社团查询、创建、更新接口

移动端适配完成，在小屏幕上显示正常

接口对接情况：

✅ GET /api/clubs - 获取社团列表

✅ POST /api/clubs - 创建新社团

✅ GET /api/clubs/{id} - 获取社团详情

❌ PUT /api/clubs/{id} - 更新社团（部分字段有问题）

遇到的问题与解决

问题：表格分页与后端不一致

现象：前端分页与后端分页数据不同步

解决：统一使用后端分页，修改表格配置为server-side模式

问题：表单数据绑定类型错误

现象：数字类型的id字段被绑定为字符串

解决：使用parseInt()转换，并添加类型检查

技术收获

Element Plus表格：掌握了服务端分页配置

组件通信：父子组件props/emit的使用更熟练

响应式设计：使用Flex和Grid实现自适应布局

本周总结

完成情况：

✅ 基础框架搭建

✅ 用户认证模块

✅ 社团管理模块基础