社团活动管理系统开发日志、后端功能实现

第1天 - 2026.1.1

工作任务

Spring Boot 3项目初始化

数据库设计与实体类创建

Spring Security + JWT配置

用户认证接口实现

完成情况

核心进度：

创建Spring Boot 3.2项目，Java 17

设计5个核心实体：User、Club、Event、ClubMember、Application

Spring Security配置完成，JWT token生成验证正常

注册和登录接口测试通过

实体关系：

java

@Entity

public class User {

@Id @GeneratedValue

private Long id;

private String username;

private String password; // BCrypt加密

@Enumerated(EnumType.STRING)

private Role role; // ADMIN, MANAGER, STUDENT, PRESIDENT

}

遇到的问题与解决

问题：H2数据库文件权限问题

现象：应用无法创建data/club_db.mv.db文件

解决：修改文件路径为相对路径，并检查目录权限

问题：JWT token过期时间无效

现象：token永不过期

解决：检查JwtUtil中expiration设置，修正为毫秒单位

技术收获

Spring Boot 3：新特性配置更简洁

JPA实体映射：掌握了一对多、多对一关系配置

Spring Security 6：新的配置方式更模块化

明日计划

实现RBAC权限控制

开发社团管理接口

添加全局异常处理

第2天 - 2026.1.2

工作任务

RBAC权限控制系统

社团管理CRUD接口

全局异常处理器

数据初始化脚本

完成情况

核心进度：

基于角色的权限控制：@PreAuthorize注解实现方法级权限

社团管理接口：创建、查询、更新、删除

全局异常处理：统一返回格式，包含业务异常和系统异常

DataLoader：系统启动时创建管理员和测试账号

权限配置：

java

@Configuration

@EnableMethodSecurity

public class SecurityConfig {

// 配置不同角色的访问权限

@Bean

public SecurityFilterChain filterChain(HttpSecurity http) throws Exception {

http.authorizeHttpRequests(auth -> auth

.requestMatchers("/api/auth/**").permitAll()

.anyRequest().authenticated()

);

return http.build();

}

}

遇到的问题与解决

问题：JPA懒加载异常

现象：序列化时LazyInitializationException

解决：使用@JsonIgnoreProperties或DTO模式

问题：循环依赖导致启动失败

现象：Bean创建循环依赖

解决：使用@Lazy注解延迟加载

技术收获

Spring Security方法级安全：@PreAuthorize表达式使用

JPA查询优化：使用@Query自定义查询语句

DTO模式：避免实体直接暴露给前端

明日计划

开发活动管理模块

实现社团成员管理

添加Swagger接口文档

第3天 - 2026.1.3

工作任务

活动管理模块开发

社团成员管理接口

Swagger接口文档集成

性能优化与测试

完成情况

核心进度：

活动管理：发布、查询、报名、取消接口完成

成员管理：申请加入、审批、移除功能实现

Swagger 3集成：接口文档自动生成，支持在线测试

性能优化：添加数据库索引，优化查询语句

关键接口：

POST /api/events - 发布新活动（需要社长权限）

GET /api/events - 查询活动列表（分页）

POST /api/events/{id}/join - 报名参加活动

POST /api/clubs/{clubId}/members - 申请加入社团

遇到的问题与解决

问题：事务管理不当

现象：成员审批后状态未正确更新

解决：添加@Transactional注解，确保操作原子性

问题：N+1查询问题

现象：查询社团列表时多次查询成员

解决：使用JOIN FETCH优化查询，减少数据库访问

技术收获

Spring事务管理：掌握了声明式事务使用

JPA性能优化：解决N+1查询问题的方法

Swagger集成：自动生成API文档，提高协作效率

本周总结

完成情况：

✅ 基础框架和安全性

✅ 用户和权限管理

✅ 社团管理模块

✅ 活动管理模块

技术亮点：

RBAC权限控制实现精细

JPA+H2开发效率高

接口设计符合RESTful规范